В соответствии с методикой оценки муниципальной программы муниципального образования «Новомалыклинский район» муниципальной программы  «Безопасные и качественные дороги  муниципального образования «Новомалыклинский район» » на 2019-2023 годы»  за период январь-июль  составляет 100%:

Значения целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования «Новомалыклинский район» муниципальной программы  «Безопасные и качественные дороги  муниципального образования «Новомалыклинский район» » на 2019-2023 годы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевого индикатора в 2019г. | Сд (степень достижения целей программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. руб. | 280 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. руб | 4,905 | 1,682 | 34 |
| 3 | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Тыс. руб | 30 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения | Тыс. руб | 30 | 0 | 0 |
| 5 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы | Тыс. руб | 50 | 0 | 90 |
| 6 | Приобретение специальной техники для нормативного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и общественных пространств | Тыс. руб | 77 | 0 | 90 |

При запланированных в программе мероприятий:

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения – в настоящее время ведется строительство автомобильной дороги к маслоэкстакционному заводу в селе Станция Якушка  МО «Новомалыклинское сельское поселение». За I и II кварталы 2019 года финансовые средства не затрачены.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения — в настоящее время завершен ремонт 3 объектов из 6, профинансировано 1,682 тыс. руб.

Приобретение специальной техники для нормативного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и общественных пространств — в настоящее время приобретено да трактора МТЗ 82.2, один трактор в МО «Новомалыклинское сельское поселение» второй трактор в МО «Новочеремшанское сельское поселение».