Сведения

о результатах проверки о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

МУ Управление финансов администрации МО «Новомалыклинский район»

МО «Высококолковское сельское поселение»

| Период проведения проверки | Предмет проверки | Объём проверенных средств, стоимость имущества, тыс. руб. | Выявлено нарушений, руб. | Привлечены к ответственности | Устранено нарушений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе расходование бюджетных средств: |  |  |
|  |  |  |  | нецелевое, тыс. руб. | неправомерное, тыс. руб. | неэффективное, тыс. руб. | прочие нарушения, тыс. руб. | количество должностных лиц | вид ответственности * |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2014 год | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МО «Высоколковское сельское поселение» | 2224,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |

*

** на приобретение автомобиля УАЗ-105 Патриот Классик (бензин) с ООО Дитрибьюторский центр УАЗ» заключён муниципальный контракт № 48 от 09 декабря 2014 года на сумму 559,0 тыс. руб. Автомобиль получен по товарной накладной № CU19124-161 от 19 декабря 2014 года.

Во исполнение ч. 13 ст. 21 Федерального Закона РФ от 05 апреля 2013 года в план-график закупок на 2014 года изменения не внесены (649,0 тыс. руб.).

На ремонт асфальтированной дороги в с. Елховый Куст, ул. Центральная заключён муниципальный контракт № 18 от 02 мая 2014 года с ООО «Дорстрой» на сумму 1003,92712 тыс. руб. со сроком исполнения 12 мая 2014 года по 01 июля 2014 года..

Подрядчиком нарушен срок исполнения работ по ремонту асфальтированной дороги в. Елховый Куст.

Заказчиком — администрацией МО «Высококолковское сельское поселение» направлено претензионное письмо 30 июня 2014 года за № 172.

Подрядчиком — ООО «Дорстрой» направлен ответ от 01 июля 2014 года — ремонт дорог завершить до 30 июля 2014 года.

Выполненная работа принята по 2 (двум) актам: № 1047, 1048 от 25 июля 2014 года.

Оплата за выполненные работы производилась платёжными поручениями: 20 мая 2014 года, 06 августа 2014 года, 19 августа 2014 года, 21 августа 2014 года, 27 августа 2014 года, 29 августа 2014 года, 08 сентября 2014 года, 10 сентября 2014 года, 18 сентября 2014 года, 24 сентября 2014 года, 01 октября 2014 года, 31 октября 2014 года, 19 ноября 2014 года, 01 декабря 2014 года.

# Text boxes

2