Информация по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 2021 году

| № п/п | Наименование объекта | Наименование подрядчика | Наименование заказчика | Сроки ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул Первомайская в с. Новая Малыкла Новомалыклинского района Ульяновской области | ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ ТАРА» Директор Куренков Илья Владимирович 89278287770 | МАУ «Управление муниципальным хозяйством», Директор Дежурнов Михаил Юрьевич 89276341577 | с 01.05.2021 по 01.07.2021 | Подрядчику 7.05.2021 направлена претензия о срыве сроков начала работ |
| 2 | Ремонт покрытия дороги по ул Комсомольская в с. Новочеремшанск Новомалыклинского района Ульяновской области | ИП Мамаева Вероника Денисовна 89272707796 | МАУ «Управление муниципальным хозяйством», Директор Дежурнов Михаил Юрьевич 89276341577 | с 10.07.2021 по 01.08.2021 | - |
| 3 | Ремонт покрытия автодороги по проезду на кладбище в с. Новочеремшанск Новомалыклинского района Ульяновской области (ул. Мира,2 до центральных ворот кладбища) | ИП Смирнова Елена Анатольевна 89276300427 | МАУ «Управление муниципальным хозяйством», Директор Дежурнов Михаил Юрьевич 89276341577 | с 15.06.2021 по 01.08.2021 | - |
| 4 | Ремонт покрытия дороги по ул. Школьная в с. Средний Сантимир Новомалыклинского района Ульяновской области | ИП Ибрагимов Альберт Иршатович 89276340474 | МАУ «Управление муниципальным хозяйством», Директор Дежурнов Михаил Юрьевич 89276341577 | с 01.06.2021 по 01.07.2021 | - |
| 5 | Ремонт покрытия дороги по ул. Кооперативная, ул Колхозная в с. Новая Бесовка Новомалыклинского района Ульяновской области | ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС», директор Дадашев Берегим Шариахметович, 89033397966 | МАУ «Управление муниципальным хозяйством», Директор Дежурнов Михаил Юрьевич 89276341577 | с 01.06.2021 по 01.07.2021 | - |
| 6 | Ремонт покрытия дороги по ул. Сосновая в с. Старый Сантимир Новомалыклинского района Ульяновской области | ИП Мамаева Вероника Денисовна 89272707796 | МАУ «Управление муниципальным хозяйством», Директор Дежурнов Михаил Юрьевич 89276341577 | с 10.05.2021 по 01.07.2021 | Работы ведутся согласно календарного графика |
| 7 | Ремонт щебеночного покрытия дороги пер. Российский в с. Абдреево Новомалыклинского района Ульяновской области | ИП Мамаева Вероника Денисовна | МАУ «Управление муниципальным хозяйством», Директор Дежурнов Михаил Юрьевич 89276341577 | с 01.06.2021 по 01.08.2021 | - |
| 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Центральная с.Александровка Новомалыклинского района Ульяновской области | ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС», директор Дадашев Берегим Шариахметович, 89033397966 | МАУ «Управление муниципальным хозяйством», Директор Дежурнов Михаил Юрьевич 89276341577 | с 01.07.2021 по 01.09.2021 | - |
| 9 | Ремонт покрытия дороги по ул. Школьная в с. Станция Якушка Новомалыклининского района | ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС», директор Дадашев Берегим Шариахметович, 89033397966 | МАУ «Управление муниципальным хозяйством», Директор Дежурнов Михаил Юрьевич 89276341577 | с 15.06.2021 по 30.07.2021 | - |
| 10 | Ремонт дорожного полотна автодороги по ул. Заречная в с Старая Куликовка Новомалыклинского района Ульяновской области | ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС», директор Дадашев Берегим Шариахметович, 89033397966 | МАУ «Управление муниципальным хозяйством», Директор Дежурнов Михаил Юрьевич 89276341577 | с 15.06.2021 по 30.07.2021 | - |
| 11 | Ремонт покрытия автомобильной дороги по ул. Речная вс.Старая Тюгальбуга (2 этап) | ИП Смирнова Елена Анатольевна 89276300427 | МАУ «Управление муниципальным хозяйством», Директор Дежурнов Михаил Юрьевич 89276341577 | с 01.05.2021 по 01.07.2021 | Работы ведутся согласно календарного графика. Подрядчику направлена претензия по качеству работ. |